华为云码道 Agent 创新赛 · 团队内部通知

# 第二周任务通知

冲刺 2（10-05 ~ 10-12）｜ 检索双路 + 生成层 + 小程序对接

RAGGO!!!!! ｜ 仓库：https://gitcode.com/ZSIOM/zhike-baishitong

⚠️ 仓库当前为私有：ZC / HJQ 把自己的 GitCode 用户名发给 ZY，加为协作者后才能拉取

## 一、全员必做（每天）

- 码道留痕：当天用码道 CodeArts / AtomCode 干的活，截图存到 submission/codearts_proof/week2-冲刺2/——评审"码道深度使用"占 25 分，没留痕等于白干

- 一句话日报：群里发"今天做了什么 + 明天干什么"

- 拉取最新代码：git pull origin master

## 二、ZC（应用开发）

clone 仓库：git clone https://gitcode.com/ZSIOM/zhike-baishitong.git

python start.py 启动服务，浏览器打开 http://127.0.0.1:8000 确认测试台可用

小程序 miniapp/pages/index/index.js 对接 POST /ask 接口（接口文档：服务启动后访问 http://127.0.0.1:8000/docs）

微信开发者工具真机调试一轮，截图记录

交付：小程序能真实问答（含出处链接展示）

## 三、HJQ（数据质量与体验）

今天就建《开发过程记录》文档（提交压缩包的硬要求材料，不是可选项）：每天一张截图 + 一段话

评测集 40 → 100 问，其中 30 问必须是口语化问法（例："四六级啥时候报名""空调坏了找谁修"），格式照 evaluation/questions.csv

试用网页测试台（ZY 部署后发地址），每个不对的回答记 badcase

交付：questions.csv 100 问版 + badcase 清单

## 四、ZY（队长）

华为云 MaaS 生成式回答接入主链路收尾（已完成 80%）

仓库成员管理：添加 ZC / HJQ 为协作者

补爬招生站数据（当前仅 3 篇）

处理队友的技术问题与代码合并

## 五、时间点

| 节点 | 日期 |
| --- | --- |
| 冲刺 2 完成 | 10-12 |
| 冲刺 3 （联调 + 100 问评测 ≥85% ） | 10-13 ~ 10-19 |
| 初赛提交截止 | 10-23 |