华为云码道 Agent 创新赛 · 阶段成果汇报

# ZY 阶段工作汇报

数据层 / 检索层 / 生成层 / 工具链 全部交付

RAGGO!!!!! · 珠科百事通 ｜ 2026-10-02 ~ 10-04 ｜ 汇报人：ZY（队长）

## 一、总览

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据层（三站爬虫） | ✅ 完成 | 199 篇通知入库（教务 109 / 后勤 87 / 招生 3 ） |
| 检索层（混合双路） | ✅ 完成 | FTS5 关键词 + bge-m3 语义 + RRF 融合 + 重排 + 时效降权 |
| 生成层（大模型回答） | ✅ 完成 | deepseek-v4-flash ，答案强制带官方出处 |
| 网页测试台 | ✅ 完成 | 浏览器直接问答，含置信度与出处展示 |
| 评测基线 | ✅ 97.5% | 40 问命中 39 ，超 85% 达标线 |
| 自动化测试 | ✅ 25 项 | 全部通过 |

## 二、交付明细

### 2.1 仓库与工程化（10-02）

GitCode 公开仓创建并完成首次推送（项目骨架 + 全部文档 + 提交规范目录）

工程目录按五层架构划分（crawler / retrieval / api / miniapp / evaluation），每个模块带说明文档

三份核心文档：项目方案书、团队分工书、码道使用与留痕指南

### 2.2 数据层（10-02 晚）

三站爬虫：教务处（jx.zcst.edu.cn）、后勤管理处（hq.zcst.edu.cn）、招生网（zsb.zcst.edu.cn）

清洗管线：199 篇通知结构化入库，字段含标题 / 正文 / 发布时间 / 来源 URL / 部门

### 2.3 检索与生成层（10-03）

关键词路：SQLite FTS5 + 21 组同义词表（校巴/饭堂/报修/转专业等高频词），实测 16478 文件规模经验复用

语义路：bge-m3（1024 维）向量库，199 篇全量重建完成

RRF 融合 + routes 来源标注（每条结果标注关键词/语义命中路径）

生成层：deepseek-v4-flash 接入华为云 MaaS，system prompt 强制基于检索内容回答、附出处、不编造

### 2.4 精排与时效（10-03 晚）

bge-reranker-v2-m3 重排接入：RRF 融合后取 2× 候选精排，排序失败自动保持融合序

年份时效降权：当年 ×1.0 / 去年 ×0.75 / 更早 ×0.5——实测"四六级报名"查询中 2026 年通知力压 2021 年旧通知

### 2.5 测试台与评测（10-04）

网页测试台（web/index.html + CORS + 首页路由）：输入问题即得答案，含置信度与可点击出处

修复 evaluation 包缺失与评测器超时，40 问基线评测跑通：97.5%

端到端实测："宿舍空调坏了怎么报修" → 置信度 1.0，kwsem 双路命中 + deepseek 生成带出处

## 三、端到端验证样例

问题："宿舍空调坏了怎么报修"

结果：置信度 1.0；第一条"校内各类故障报修办法"双路同时命中（关键词 + 语义）；语义路补充召回关键词路遗漏的空调相关通知；deepseek 基于召回内容生成报修指引并附 3 条官方出处。

## 四、下一步（配合冲刺 2）

- 管理后台（Web）开发启动，与 ZC 的小程序端并行

- 100 问评测集扩充后重跑回归，定位 badcase 调优检索权重

- 招生站深度爬取补齐（当前 3 篇）